КОРОЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРОЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

Н А К А З

21.06.2024 р.                               с-ще Королево                                             № 27-г

Про підготовку до 2024-2025

навчального року

На виконання вимог статті 13 та 17Закону України «Про охорону праці», пункту 1 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону

НАКАЗУЮ:

- Затвердити:

1.1. план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року  та опалювального сезону, що додається (додаток 1).

1.2.план організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освітив новому навчальному році, що додається (додаток 2).

2. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт, що додається (додаток 3).

3. Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт у закладі освіти  до 26.08.2024р. та доповісти про результати перевірки.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор закладу                                                     Руслана КОЗМОВИЧ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Королівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№2

від 2106.2024р. № 27-г

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки приміщень закладу освіти до 2024-2025 навчального року та   опалювального сезону

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти | липень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 2. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення | серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 4. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо- зимовий період | вересень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 5. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | вересень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 6. | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | липень – серпень | Заступник директора з НР Палько С.Я. |
| 7. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | до 20 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 8. | Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт | до 20 серпня | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 9. | Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування) | до 26 серпня | Директор та представник профспілкової організації закладу освіти |
| 10. | Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти | до 26 серпня | Заступник директора з НР Палько С.Я. |

Директор закладу			    			       Руслана КОЗМОВИЧ

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Королівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№2

від 21.06.2024р. № 27-г

ПЛАН

організаційних та ремонтних робіт з підготовки

Королівського закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів № 2 до 2024-2025 навчального року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зробити перевірку лічильників тепла і води | Серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. Електромонтер закладу освіти Ясінко В.Ю. |
| 2. | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу. | Серпень-вересень | Електромонтер закладу освіти Ясінко В.Ю. |
| 3. | Перевірити стан підлоги класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. | Липень-серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 4. | Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). | Серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 5. | Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності). | Серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 6. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. | Серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |
| 7. | Перевірити стан і засклити за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранжереї). | - | - |
| 8. | Перевірити стан підлоги та стін у шкільній їдальні, привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. | Серпень | Завгосп закладу освіти Агій В.І. |

Директор закладу                                                                 Руслана КОЗМОВИЧ

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Королівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№2

від 21.06.2024р. № 27-г

СКЛАД

робочої комісії

Королівського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. № 2

з перевірки виконання організаційних та                                    ремонтних робіт

1.ПАЛЬКО Світлана Ярославівна, заступник директора з навчальної роботи, голова робочої комісії.

2.АГІЙ Віктор Іванович, завгосп закладу освіти, член Служби охорони праці школи

3. БОЛЕХАН Віта Михайлівна, вчитель закладу освіти.

Директор закладу                                                             Руслана КОЗМОВИЧ