КОРОЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРОЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

Н А К А З

02.02.2024 р.                                 с-ще Королево                                          №  11-г

Про затвердження плану заходів

з посилення енергоефективності та

ресурсозбереження в закладі

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 19.01.2024 № 1/967-24, З метою належного виконання підпункту 1 пункту 13 Операційного плану заходів з реалізації у 2024-2026 роках Довгострокової стратегії термомодернізації будівельна період до 2050 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2023р. № 1228-о «Деякі питання стратегічного розвитку енергетичної ефективності будівель», згідно з листом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації № 01-15/256 від 25.01.2024 року, наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму «про затвердження плану посилення енергоефективності та ресурсозбереження в закладах освіти Королівської селищної ради» № 2-АГ від 01.02.2024 року,

НАКАЗУЮ,

1. Затвердити План заходів з посилення енергоефективності та ресурсозбереження у Королівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №2.(додаток № 1).

2. Призначити відповідальним за дотримання заходів з посилення енергоефективності та ресурсозбереження у закладі освіти завгоспа Агія В.І.

3. Класним керівникам 1-11 класів внести до виховних планів роботи заходи з популяризації енергозбереження та раціонального використання енергоресурсів з метою формування орієнтованого на енергоефективність світогляду на всіх рівнях суспільного життя.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача господарства Агія В.І.

Директор закладу  					                 Руслана КОЗМОВИЧ

Додаток

до наказу № 11-г від 02.02.2024р.

Королівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2

Королівської селищної ради

План заходів

з посилення енергоефективності та ресурсозбереження

у Королівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 на 2024-2026 роки

| № | Зміст Організаційні заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обстеження стану будівель закладу освіти | Червень-липень щороку | Завгосп |
|  | Обстеження стану обладнання газових котелень та електрообладнання у будівлі закладу освіти | Квітень, серпень, жовтень щороку | Завгосп, керівник закладу, оператори |
|  | Раціональне використання енергоресурсів: - економного використання електричної енергії у місцях загального користування, коридорах та службових кабінетах; - забезпечення по закінченню робочого часу відключення з мереж енергопостачання комп’ютерної, оргтехніки та електроприладів, що розміщуються в робочих кабінетах; - забезпечити обмежене використання в нічний час позаробочий час освітлення прибудинкової території |  | Завгосп, керівник закладу, технічні та педагогічні працівники |
| 4. | Раціональне використання комунальних послуг: - Економне використання води; - дбайливе використання сантехнічного обладнання; - своєчасне повідомлення відповідальних осіб про неналежну роботу комунального обладнання | Постійно | Всі працівники та учні |
|  | Технічні заходи |  |  |
| 5. | Вдосконалення теплоізоляції приміщень: ремонт, регулювання та профілактика пластикових вікон у класних кімнатах, коридорах та місцях загального користування. | Щороку серпень-вересень | Завгосп, майстри по ремонту |
| 6. | Запровадження енергоефективного використання техніки: - забезпечення використання комп’ютерної техніки в режимі економії та експлуатації з переключенням на режим очікування (низьким використанням електроенергії) | Протягом року | Керівник, завгосп, діловод, вчителі інформатики |
|  | Забезпечення безперебійної роботи приладів обліку: - проведення своєчасної провірки газових, електричних лічильників, водопостачання із залученням профільних спеціалістів; - забезпечення звіряння кількісних та якісних показників споживання комунальних послуг та енергоносіїв | Постійно | Завгосп, оператори |
|  | Інформаційні заходи |  |  |
| 7. | Внесення до річних планів роботи закладу освіти проведення заходів з популяризації енергозбереження та раціонального використання енергоресурсів з метою формування орієнтованого на енергоефективність світогляду працівників закладу освіти, здобувачів освіти та їх батьків на всіх рівнях суспільного життя (проведення Днів Сталої Енергії, форумів, конференцій, акцій по збору і використанню вторинної сировини, виховних заходів щодо економного використання енергоресурсів та сировинних ресурсів) | Постійно | Керівник, заступник з ВР та НВР, класні керівники |